BYDFi SEO Master

SEO 总纲文件

项目背景·路线图·技术规范·验收标准·内容生产·关键词地图

日期：2026-02-25  |  版本：v2.0

数据来源：Google Search Console + Ahrefs API v3 + Playwright + PageSpeed Insights

CONFIDENTIAL

# 第一章  项目背景与目标

## 1.1 BYDFi 现状诊断

BYDFi 当前 SEO 状况存在系统性问题。以下数据来自 Google Search Console 最高权限账户及 Ahrefs API v3，统计周期 90 天。

| 指标 | 数值 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 总页面数 | 5,670,000+ | Q&A 占 67%（~380 万页） |
| 已索引页面 | 1,702,322（30%） | 70% 内容对 Google 不可见 |
| 404 页面 | 1,274,835 | 爬虫预算 13% 浪费 |
| 移动端 CWV 达标率 | 7.8% | 行业标杆 >75%，差距极大 |
| Q&A 零流量比例 | 80.6% | 380 万页仅 300-400 次竞品品牌词点击 |
| 平均 CTR | 0.7% | 行业基准 2-5% |
| 平均排名 | 11.2 | 首页门槛外 |
| 品牌词依赖度 | 84% | 非品牌词几乎零点击 |

## 1.2 竞品流量差距

以下数据来自 Ahrefs 及 Google site: 搜索运算符，反映 BYDFi 与主流竞品的量级差距。

| 平台 | 自然流量 | 价格页 | pSEO 页面 | 关键指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coinbase | 962K+ | 68K 价格页 | 180K converter | 2,140 万/月 | pSEO 贡献 79.5% |
| MEXC | 962K | 10,994 币种页 | 3,000+ 预测页 | 72,799 关键词 | DR 87 |
| Bybit | — | — | — | — | DR 85，CWV 唯一 PASS |
| Bitget | — | 6,655 字 BTC 页 | 80K+ 购买指南 | — | 索引 549 万页 |
| KuCoin | 527K | — | ~900K converter | — | DR 92，70 个 sitemap |
| OKX | — | — | — | — | 多语言覆盖广 |
| BYDFi | 83,515 | 18,809 价格页 | 0 converter | 16,261 关键词 | DR 84，索引 66.5 万 |

BYDFi 自然流量仅为 MEXC 的 1/11.5、KuCoin 的 1/6.3。差距是量级性的——不是优化问题，是有无问题。

## 1.3 十二个月 KPI 目标

| KPI | 现状 | 12 月目标 | 关键路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然流量 | 83,515/月 | 800K+/月 | 10 倍增长 |
| 索引率 | 30% | >70% | 从 170 万 → 400 万+ 已索引 |
| 非品牌关键词 Top 20 | ~0 | 500+ | 覆盖 bitcoin price 等高价值词 |
| 平均 CTR | 0.7% | >2% | 标题/描述/Schema 优化 |
| 移动端 CWV 达标率 | 7.8% | >60% | LCP 降至 <2.5s |
| 有机注册转化 | 近零 | 月均 2,000+ | 各页面类型 CTA 优化 |
| 外链域名数 | 7,602 | 15,000+ | 内容引链 + 目录注册 |

# 第二章  路线图与优先级

## 2.1 三级执行体系

所有工作按阻塞关系分为 P0/P1/P2 三级。P0 阻塞一切，必须最先完成。

### P0 — 阻塞一切

- PRD-01 P0 清障：Q&A 410、bug 修复、hreflang 补齐、sitemap 拆分

- PRD-02 价格页升级：18,809 页模板改造，About 分层，FAQ 7→20

- PRD-09 Education Hub：CoinTalk 内容平台搭建，Glossary + What-is 页面

### P1 — P0 完成后并行推进

- PRD-03 Converter（13,600 页）

- PRD-04 How-to-Buy（300+ 页，Meme 币优先）

- PRD-05 Price Prediction（100+ 页）

- PRD-06 Comparison（190+ 页）

- PRD-07 Copy Trading 排行榜页

- PRD-08 xStocks 个股页

- PRD-10 Market Data（市值排名、交易量概览）

- PRD-11 Airdrop Hub

- PRD-12 Supplementary Pages（费用页、Exchange Rates 等）

### P2 — 持续执行

- PB-01 CoinTalk 编辑日历（36 篇/月）

- PB-02 外链建设手册

- PB-03 GEO 生成式引擎优化

- PB-04 CWV 性能优化

- PB-05 多语言 pSEO 扩展

## 2.2 依赖矩阵

| PRD | 依赖 | 阻塞 |
| --- | --- | --- |
| PRD-01 | 无 | 所有 P1 PRD（PRD-03 至 PRD-12） |
| PRD-02 | 无 | PRD-02 Phase 2（全量）需 Phase 1 完成 |
| PRD-03 | PRD-01 | PRD-12 Section C（Exchange Rates 复用模板） |
| PRD-04 | PRD-01 | — |
| PRD-05 | PRD-01, PRD-02 | — |
| PRD-06 | PRD-01 | — |
| PRD-07 | PRD-01 | — |
| PRD-08 | PRD-01 | — |
| PRD-09 | 无 | PB-01（CoinTalk 依赖 Hub 框架） |
| PRD-10 | PRD-01 | — |
| PRD-11 | PRD-01 | — |
| PRD-12 | PRD-01, PRD-03 | — |
| PB-05 | 英语模板验证通过 | — |

## 2.3 甘特图（16 周）

以下表格展示各 PRD 在 16 周内的执行窗口。"●" 表示该 PRD 处于活跃开发状态。

| PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-01 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-02 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-09 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-03 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-04 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-05 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-06 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRD-07 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| PRD-08 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| PRD-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| PRD-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| PRD-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
| PB-01~05 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## 2.4 PRD 优先级矩阵

| PRD | 预估月流量 | 开发周期 | ROI | 排名 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-02 | 500K+ | 2 周 | ★★★★★ | 1 | P0 |
| PRD-03 | 370K+ | 3 周 | ★★★★★ | 2 | P1 |
| PRD-04 | 50K+ | 2 周 | ★★★★☆ | 3 | P1 |
| PRD-09 | 30K+ | 4 周 | ★★★★☆ | 4 | P0 |
| PRD-05 | 80K+ | 2 周 | ★★★★☆ | 5 | P1 |
| PRD-08 | 40K+ | 3 周 | ★★★☆☆ | 6 | P1 |
| PRD-06 | 20K+ | 2 周 | ★★★☆☆ | 7 | P1 |
| PRD-07 | 15K+ | 2 周 | ★★★☆☆ | 8 | P1 |
| PRD-01 | 0（基础设施） | 2 周 | ★★★★★ | — | P0 |
| PRD-10 | 10K+ | 2 周 | ★★☆☆☆ | 9 | P1 |
| PRD-11 | 5K+ | 2 周 | ★★☆☆☆ | 10 | P1 |
| PRD-12 | 3K+ | 2 周 | ★★☆☆☆ | 11 | P1 |

## 2.5 资源需求

| 阶段 | 前端 | 内容编辑 | QA | SEO PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0（第 1-4 周） | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| P1（第 3-12 周） | 2 | 1-2 | 2 | 1 |
| P2（第 6 周起持续） | 0.5 | 10+ | 0.5 | 1 |

## 2.6 P0 → P1 门控标准

P1 阶段的启动必须满足以下三项门控条件：

- 索引率 >50%：Q&A 410 处理完毕 + sitemap 优化后，Google 重新评估

- Q&A 410 完成：curl -I /questions/* 全部返回 410

- CWV 达标率 >30%：LCP 降至 <2.5s，至少 30% URL 通过行动装置评估

若 2 周内未达标，延长 P0 阶段但不阻止 PRD-03 Converter 的 MVP 启动（10 页小批量验证可豁免门控）。

# 第三章  全局技术规范

## 3.1 Schema 结构化数据规范

所有页面必须实施以下基础 Schema，各页面类型叠加专属 Schema。

| Schema 类型 | 适用页面 | 实施范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BreadcrumbList | 所有页面 | 每个页面必须 | 导航层次，Google 面包屑富摘要 |
| Organization | 首页 | 1 次 | 公司名称、Logo、社交链接、支持地区 |
| FAQPage | 含 FAQ 的页面 | 价格页/how-to-buy/CoinTalk | 每题 50-80 字答案，触发 FAQ 富摘要 |
| WebPage | 所有页面 | 每页 1 个 | 页面标题、描述、dateModified |
| ExchangeRate (自定义) | Converter 页 | 每页 1 个 | 实时汇率数据 |
| HowTo | How-to-Buy 页 | 每页 1 个 | 5 步购买指南结构化 |
| Article | CoinTalk 文章 | 每篇 1 个 | headline, datePublished, author |
| Product | 产品页面 | Spot/Futures/Copy/xStocks | 服务描述 |
| VideoObject | 含视频页面 | 视频嵌入页 | 视频标题、描述、缩略图 |

## 3.2 SSR / ISR 渲染标准

SEO 关键内容必须服务端渲染（SSR），动态数据走客户端 hydration。ISR（增量静态再生）按以下间隔设置：

| 内容类型 | 渲染方式 | ISR 间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格数据（实时汇率、K线） | 客户端 hydration | 5 分钟 | WebSocket 推送，ISR 兜底 |
| 价格页静态内容（About/FAQ） | SSR + ISR | 24 小时 | Googlebot 可直接读取 |
| Converter 页 | SSR + ISR | 5 分钟 | 汇率表服务端渲染 |
| CoinTalk 文章 | SSG | 发布时构建 | 纯静态，修改时重新构建 |
| 首页/产品页 | SSR + ISR | 1 周 | 内容变更频率低 |
| How-to-Buy / Prediction | SSR + ISR | 24 小时 | 价格数据每日更新 |

核心规则：Googlebot 抓取的 SSR 页面必须包含 >200 个英文单词的可索引文本内容。纯 JS 渲染的价格图表不计入。

## 3.3 URL 命名规范

- 全部小写，连字符分隔：/{page-type}/{slug}

- 无尾斜杠（trailing slash）

- Canonical 自引用：每个页面的 <link rel="canonical"> 指向自身

- 禁止 URL 参数作为页面区分手段（用路径代替 ?coin=btc）

### 各页面类型 URL 模式

- /price/{coin-slug} — 价格页

- /converter/{coin}-{currency} — Converter

- /how-to-buy/{coin-slug} — 购买指南

- /price-prediction/{coin-slug} — 价格预测

- /compare/{coin-a}-vs-{coin-b} — 对比页

- /copy-trading/trader/{trader-id} — Copy Trading

- /xstocks/{ticker} — 代币化股票

- /learn/{slug} — Education Hub 文章

- /learn/what-is-{coin} — What-is 页面

- /learn/glossary/{term} — 术语表

- /airdrops/ — Airdrop Hub

- /exchange-rates/{fiat}-to-{crypto} — 法币汇率

## 3.4 内部链接拓扑

内部链接是 Coinbase 排名优势的核心原因之一。所有页面类型之间必须形成网状互链结构：

| 来源页面 | 链接目标 | 锚文本模式 | 最少链出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格页 /price/{coin} | converter（同币种法币）、how-to-buy、prediction、compare（vs Top 5）、5+ 其他价格页 | "{coin} 价格" | ≥10 |
| Converter | 价格页（两币种）、反向 converter、同币种其他法币、how-to-buy | "1 {A} = ? {B}" | ≥6 |
| How-to-Buy | 价格页、converter（-USD）、CoinTalk 文章、交易页 | "如何购买 {coin}" | ≥4 |
| Prediction | 价格页、how-to-buy、compare、CoinTalk 分析 | "{coin} 价格预测" | ≥4 |
| CoinTalk 文章 | ≥2 产品页、≥2 价格页、≥1 how-to-buy、≥1 相关文章 | 目标关键词 | ≥6 |
| Copy Trading | 价格页（交易币种）、how-to-buy、CoinTalk | "Copy Trading" | ≥4 |
| xStocks | 价格页（对应 crypto）、CoinTalk xStocks 文章、其他 xStocks | "tokenized {ticker}" | ≥4 |

## 3.5 Hreflang 配置

BYDFi 价格页已支持 19 种语言，但首页仅有 x-default。所有主要着陆页必须同步 hreflang。

### 19 种语言代码

en (x-default)、zh-TW、zh-CN、ja、ko、vi、th、id、ms、tr、ru、uk、de、fr、es、pt、it、ar、hi

规则：

- 每个页面的 <head> 中包含所有 19 种语言的 hreflang 标签

- x-default 指向英语版本

- robots.txt 不得 Disallow 任何 hreflang 指向的 URL（修复现有 /en-ae/ 冲突）

- 长期目标：参照 Bybit 覆盖 53 种语言

## 3.6 robots.txt 规范

User-agent: *

Allow: /

Disallow: /api/

Disallow: /account/

Disallow: /trade/

Disallow: /orders/

Clean-param: utm_source&utm_medium&utm_campaign&click_id&ref&affiliate

User-agent: GPTBot

Allow: /

User-agent: PerplexityBot

Allow: /

User-agent: ClaudeBot

Allow: /

User-agent: Google-Extended

Allow: /

User-agent: OAI-SearchBot

Allow: /

User-agent: xAI

Allow: /

User-agent: Grok

Allow: /

Sitemap: https://www.bydfi.com/sitemap-index.xml

## 3.7 Sitemap 架构

采用 sitemap-index.xml → 子 sitemap 架构，每种页面类型独立管理：

- sitemap-price.xml — 价格页（changefreq: daily, priority: 0.8）

- sitemap-converter.xml — Converter 页

- sitemap-howto.xml — How-to-Buy 页

- sitemap-prediction.xml — Price Prediction 页

- sitemap-compare.xml — Comparison 页

- sitemap-learn.xml — CoinTalk / Education Hub

- sitemap-xstocks.xml — 代币化股票页

- sitemap-copytrading.xml — Copy Trading 页

- sitemap-pages.xml — 静态页面（首页、关于、法律等）

每个子 sitemap 文件不超过 50,000 个 URL。更新 sitemap 后在 GSC 中重新提交。

# 第四章  验收与 QA

## 4.1 通用 10 项检查清单

所有新页面上线前必须通过以下 10 项检查。任何一项不通过即阻止发布。

| # | 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Title 标签 ≤60 字符，包含主要关键词 | Screaming Frog 扫描 + 人工抽检 |
| 2 | H1 标签存在且匹配页面意图 | SSR HTML 中包含 <h1>，内容与 title 一致 |
| 3 | Canonical 自引用 | <link rel="canonical" href="{self}"> |
| 4 | Schema 验证通过 | Google Rich Results Test 无错误 |
| 5 | SSR 正文 >200 words | curl + wc 统计服务端返回的纯文本 |
| 6 | 内链数 ≥ 指定值 | 按页面类型检查（见 3.4 节拓扑表） |
| 7 | CWV 达标 | LCP <2.5s, CLS <0.1, INP <200ms（PSI 测试） |
| 8 | 移动端响应式 | Chrome DevTools 模拟 375px 无水平溢出 |
| 9 | Hreflang 正确（19 种语言） | hreflang 检查工具扫描，无孤立标签 |
| 10 | Sitemap 已提交 GSC | 页面 URL 出现在对应子 sitemap 中 |

## 4.2 上线流程

每种新页面类型上线遵循以下 6 步门控工作流：

- 开发完成 → 提交 QA 验收（10 项检查清单）

- QA 通过 → SEO PM 审核（关键词/内链/Schema 专项检查）

- SEO 通过 → 发布 10 页 MVP

- 提交 GSC → 等待 3-5 天 → 检查索引状态

- 索引率 >80% → 批量发布 100 页 → 再等 1 周

- 100 页索引率 >80% → 全量发布

若任何阶段索引率 <50%，立即停止扩展并排查问题。

## 4.3 持续监控

- 每日：GSC 索引覆盖率报告，关注新增 404 和索引下降

- 每周：CWV 报告，新增页面排名追踪

- 每月：全站索引率、CTR、非品牌词排名变化趋势

- 每季：竞品 sitemap 巡检 + 内容差距分析

# 第五章  文档索引

本项目共包含 12 份 PRD（产品需求文档）和 5 份 PB（Playbook 执行手册），按优先级排列如下。

| 文档 ID | 标题 | 优先级 | 类型 | 负责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-01 | P0 清障（Q&A 410/bug 修复/hreflang/sitemap） | P0 | PRD | 开发 | 无 |
| PRD-02 | 价格页升级（18,809 页模板改造） | P0 | PRD | 开发+内容 | 无 |
| PRD-03 | Converter 页（13,600+ 页） | P1 | PRD | 开发 | PRD-01 |
| PRD-04 | How-to-Buy 购买指南（300+ 页） | P1 | PRD | 开发+内容 | PRD-01 |
| PRD-05 | Price Prediction 价格预测（100+ 页） | P1 | PRD | 开发+内容 | PRD-01, PRD-02 |
| PRD-06 | Comparison 对比页（190+ 页） | P1 | PRD | 开发 | PRD-01 |
| PRD-07 | Copy Trading 排行榜页 | P1 | PRD | 开发 | PRD-01 |
| PRD-08 | xStocks 代币化股票页 | P1 | PRD | 开发+内容 | PRD-01 |
| PRD-09 | Education Hub（CoinTalk/Glossary/What-is） | P0 | PRD | 内容+开发 | 无 |
| PRD-10 | Market Data 市场数据页 | P1 | PRD | 开发 | PRD-01 |
| PRD-11 | Airdrop Hub | P1 | PRD | 开发+内容 | PRD-01 |
| PRD-12 | Supplementary Pages（费用/汇率/关于） | P1 | PRD | 开发+内容 | PRD-01, PRD-03 |
| PB-01 | CoinTalk 编辑日历 | P2 | PB | 内容 | PRD-09 |
| PB-02 | 外链建设手册 | P2 | PB | SEO PM | 无 |
| PB-03 | GEO 生成式引擎优化 | P2 | PB | SEO PM+开发 | 无 |
| PB-04 | CWV 性能优化 | P2 | PB | 开发 | 无 |
| PB-05 | 多语言 pSEO 扩展 | P2 | PB | 多语言团队 | 英语模板验证 |

# 第六章  内容生产总表

本章汇总所有 PRD 的内容生产需求，区分模板管道和编辑管道。

## 6.1 内容需求汇总

| PRD | 内容类型 | 模板/编辑 | 数量 | 字数/页 | 负责角色 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-02 | About 段落 | 模板（Top 20 编辑） | 18,809 | 300-1,200 | 内容运营 | P0 | Tier 分层 |
| PRD-02 | FAQ 扩展 7→20 | 模板（PAA 抓取） | 18,809 | 50-80/题 | 内容运营 | P0 | FAQPage Schema |
| PRD-03 | Converter 描述 | 模板 | 13,600 | 150 | 内容运营 | P1 | 复用价格页 About |
| PRD-04 | How-to-Buy 指南 | 模板+编辑 | 300 | 500-800 | 内容运营 | P1 | Meme 币优先 |
| PRD-05 | 价格预测 | 模板（Top 50 编辑） | 100+ | 600-1,000 | 内容运营 | P1 | 含免责声明 |
| PRD-06 | 对比页文案 | 模板 | 190+ | 400 | 内容运营 | P1 | 双栏对比 |
| PRD-07 | Copy Trading 描述 | 模板 | 200-500 | 200 | 自动化 | P1 | API 拉取数据 |
| PRD-08 | xStocks 公司简介 | 模板（Top 50 编辑） | 50+ | 300-500 | 内容运营 | P1 | Yahoo Finance |
| PRD-09 | Cornerstone 文章 | 编辑 | 50 | 1,500-2,000 | 内容编辑 | P0 | 核心教育内容 |
| PRD-09 | Glossary 术语 | 编辑 | 200 | 200-400 | 内容编辑 | P0 | 每词一页 |
| PRD-09 | What-is-{coin} | 模板 | 500 | 600-800 | 内容运营 | P1 | Top 500 币 |
| PRD-11 | Airdrop 页面 | 模板+编辑 | 50+ | 300-500 | 内容运营 | P1 | 活动驱动 |
| PB-01 | CoinTalk 文章 | 编辑 | 36/月 | 800-2,000 | 内容编辑 | P2 | 持续产出 |

## 6.2 两条生产管道

### 模板管道（Template Pipeline）

适用于 pSEO 页面（价格页、Converter、How-to-Buy、Comparison、xStocks）。

- 数据源接入：CoinGecko API / 交易系统 API / Yahoo Finance API

- 模板开发：前端开发 HTML 模板 + 变量占位符

- AI 初稿：对需文字内容的字段（About/FAQ），使用 Claude/GPT 批量生成

- 人工审核：内容运营抽检 Top 50 币种页面，确认准确性

- 批量发布：通过 CMS/API 批量上线 + 提交 sitemap

### 编辑管道（Editorial Pipeline）

适用于 CoinTalk 文章、Cornerstone 内容、Glossary 深度词条。

- 关键词 Brief：SEO PM 提供目标关键词、搜索意图、H2/H3 结构、目标字数

- AI 初稿 + 人工改写：改写率 >40%，Originality.ai <50% AI 检出率

- 内容编辑审核：事实核查、BYDFi 产品植入、CTA 检查

- SEO 检查：title/meta/Schema/内链数量/图片 alt

- 发布 + 提交 GSC：发布 7 天内提交索引请求

# 第七章  站级关键词地图

关键词地图的核心目标是消灭蚕食（Cannibalization）：确保每个搜索意图只由一种页面类型承接。

## 7.1 关键词分配规则

| 关键词模式 | 月搜索量 | 意图 | 指定 URL | 页面类型 | 蚕食风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {coin} price | 100K-1M | 信息型 | /price/{coin} | 价格页 | 低 |
| what is {coin} | 10K-100K | 信息型 | /learn/what-is-{coin} | Education | 中（与价格页 About） |
| {coin} price prediction | 10K-100K | 信息型 | /price-prediction/{coin} | Prediction | 低 |
| convert {A} to {B} | 10K-100K | 工具型 | /converter/{a}-{b} | Converter | 低 |
| {fiat} to {crypto} rate | 1K-10K | 工具型 | /exchange-rates/{fiat}-to-{crypto} | Exchange Rate | 低 |
| how to buy {coin} | 1K-50K | 交易型 | /how-to-buy/{coin} | How-to-Buy | 低 |
| {coin A} vs {coin B} | 1K-10K | 信息型 | /compare/{a}-vs-{b} | Comparison | 低 |
| crypto airdrop | 10K-50K | 信息型 | /airdrops/ | Airdrop Hub | 低 |
| BYDFi fees | 100-1K | 导航型 | /fees/ | Supplementary | 低 |
| best crypto copy trading | 1K-10K | 交易型 | /copy-trading/ | Copy Trading | 低 |
| tokenized stocks | 5K-20K | 信息型 | /learn/what-are-tokenized-stocks | Education | 中 |
| buy {ticker} with crypto | 1K-5K | 交易型 | /xstocks/{ticker} | xStocks | 低 |
| crypto exchange comparison | 5K-20K | 信息型 | /compare/exchanges/ | Comparison | 低 |
| {coin} mining | 1K-10K | 信息型 | /learn/{coin}-mining-guide | Education | 低 |

## 7.2 反蚕食规则

以下规则必须严格执行，违反任何一条都会导致同一站点的页面在 Google 中互相竞争：

- "{coin} price" 只由 /price/{coin} 承接，/learn/ 和 /price-prediction/ 不得以此为目标关键词

- "what is {coin}" 只由 /learn/what-is-{coin} 承接，价格页 About 段落不以此为独立关键词

- "{coin} price prediction" 只由 /price-prediction/{coin} 承接，价格页中的预测段落用于内链导流

- "convert {A} to {B}" 只由 /converter/{a}-{b} 承接，价格页的 Conversion Rate 表用于内链

- "how to buy {coin}" 只由 /how-to-buy/{coin} 承接，价格页的购买指南段落用于内链

- "{fiat} to {crypto} rate" 由 /exchange-rates/ 承接，与 converter 页通过 canonical 区分

## 7.3 锚文本规范

- 使用目标页面的主要关键词作为锚文本

- 适度使用近义词变体（如 "BTC 价格" / "Bitcoin 实时价格" / "比特币价格走势"）

- 禁止使用 "点击这里"、"了解更多" 等无语义锚文本

- 同一页面内对同一目标页面的多个链接可使用不同锚文本

- Converter 页链回价格页时使用 "{coin} price" 而非 "查看更多"

## 7.4 蚕食检测与修复

每月使用 GSC 性能报告检测蚕食：

- 导出特定关键词的排名页面列表

- 若同一关键词有 2+ 个页面排名 → 蚕食

- 确定主页面（按上表分配），非主页面添加 canonical 指向主页面

- 非主页面的 title/H1 调整，避开该关键词

- 非主页面通过锚文本链接到主页面

— 文档结束 —