产品需求文档

MoonX SEO 内容体系

覆盖预测学院、Meme学院及五类程序化SEO页面

| 所属业务线 | 需求负责人 | 文档版本 | 生成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| MoonX 预测市场聚合器 | Kelly（市场负责人） | V1.0 | 2026-03-13 |

一、需求介绍

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属业务线 | 平台运营 — MoonX |
| 需求负责人 | Kelly（市场负责人） |
| 需求介绍 | 本文档描述 MoonX SEO 内容体系完整需求，覆盖两类人工内容页面（预测学院、Meme学院）和五类程序化SEO页面的前端结构、数据调用逻辑、后台管理工具和验收标准。 |
| 技术负责人 | 待定 |
| 预计排期 | 待技术评估 |

二、需求背景

2.1 MoonX SEO 现状

| 指标 | 现状 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 渲染方式 | 全站 CSR | Google 无法索引，自然流量仅 29.6% |
| 内容页面 | 0 篇已发布 | 无内容资产，无关键词排名 |
| 程序化页面 | 0 个 | 未覆盖任何长尾关键词 |
| 月自然流量 | ~200（估） | 目标 M6 达到 15,000 |

2.2 关键词机会矩阵

| 页面类型 | 目标关键词 | 月搜索量 | 竞争度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测学院 | polymarket vs kalshi | 1,700/月 | 低 | P0 |
| 预测学院 | polymarket alternative | 200/月 | 极低 | P0 |
| 预测学院 | prediction market aggregator | 90/月 | 极低 | P0 |
| 程序化·美股 | TSLA prediction market odds | 待测 | 低 | P1 |
| 程序化·Meme | {TOKEN} price prediction | 长尾累计 | 低 | P1 |
| 程序化·榜单 | top prediction markets today | 待测 | 中 | P2 |

三、需求目标

| 时间节点 | 自然流量目标 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| M1（上线） | 0→有收录 | SSR 改造完成，前3篇文章上线 |
| M2 | 200+/月 | 10篇文章上线，程序化页面启动 |
| M4 | 3,000+/月 | "polymarket alternative" 进 Top 20 |
| M6 | 15,000+/月 | "polymarket alternative" 进 Top 5 |
| M12 | 60,000+/月 | Token 页 10,000+ 收录，内容集群成熟 |

四、需求范围

| 编号 | 需求名称 | URL 路径 | 类型 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | 预测学院 列表页 | /en/moonx/learn/prediction/ | 人工内容 | P0 |
| REQ-02 | 预测学院 详情页 | /en/moonx/learn/prediction/{slug} | 人工内容 | P0 |
| REQ-03 | Meme学院 列表页 | /en/moonx/learn/meme/ | 人工内容 | P1 |
| REQ-04 | Meme学院 详情页 | /en/moonx/learn/meme/{slug} | 人工内容 | P1 |
| REQ-05 | 预测市场事件指南页 | /en/moonx/guide/prediction/{event-slug} | 程序化 | P1 |
| REQ-06 | 美股预测页 | /en/moonx/markets/stocks/{ticker} | 程序化 | P1 |
| REQ-07 | Meme代币预测页 | /en/moonx/guide/buy/{token-slug} | 程序化 | P1 |
| REQ-08 | 热门榜单页 | /en/moonx/markets/trending/{category} | 程序化 | P2 |
| BE-01 | 内容后台（CMS） | — | 后台工具 | P0 |
| BE-02 | 程序化模板配置 | — | 后台工具 | P1 |
| BE-03 | Banner/CTA 管理 | — | 后台工具 | P2 |

五、需求详情

5.1 人工内容页面

5.1.1 【预测学院】列表页  REQ-01

页面路径：/en/moonx/learn/prediction/    |    SEO定位：预测市场内容集群入口，传递权重给子页面

📐  线框图：预测学院 列表页

URL: /en/moonx/learn/prediction/

| 面包屑：MoonX > Learn > 预测学院 |  |  |
| --- | --- | --- |
| H1: Prediction Market Academy Your complete guide to prediction markets |  |  |
| 分类 Tab：All / Beginner / Advanced / Comparison / Guide |  |  |
| ⭐ 精选文章（大卡置顶） [封面图] 文章标题 / 摘要 / 日期 / 阅读时间 |  |  |
| 文章卡片 [封面] 标题 日期 | 文章卡片 [封面] 标题 日期 | 文章卡片 [封面] 标题 日期 |
| 分页：← 1 2 3 ... → |  |  |

| 页面元素 | 前端功能逻辑 | 数据调用逻辑 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO Meta（SSR） | Title: Prediction Market Academy ¦ MoonX Meta: Learn how prediction markets work... | SSR渲染，不可CSR | Canonical必须指向自身 |
| 面包屑 | MoonX > Learn > Prediction，每级可点击 | 前端写死 | BreadcrumbList Schema必须注入 |
| H1 | Prediction Market Academy | CMS配置 | H1唯一 |
| 分类Tab | All/Beginner/Advanced/Comparison/Guide筛选 | CMS tag字段 | All为默认选中 |
| 精选文章大卡 | 置顶1篇，含封面图/标题/摘要/日期/阅读时间 | CMS: GET /api/articles?featured=true | 运营在CMS设featured=true |
| 文章卡片列表 | 3列布局，每页12篇，点击跳详情 | CMS: GET /api/articles?category=prediction | SSR首页，翻页CSR |

5.1.2 【预测学院】详情页  REQ-02

页面路径：/en/moonx/learn/prediction/{slug}    |    示例：/en/moonx/learn/prediction/polymarket-vs-kalshi

📐  线框图：预测学院 详情页

URL: /en/moonx/learn/prediction/{slug}

| 面包屑：MoonX > Learn > ... > {文章标题} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H1: {文章H1标题} 发布日期 · 阅读时间 · 作者 |  |  | 📋 目录 TOC (Sticky) · H2 章节1 · H2 章节2 · H2 章节3 |
| [封面图 1200 × 630] |  |  | 相关文章推荐 （3篇） 📄 标题1 📄 标题2 📄 标题3 |
| 文章正文（Markdown渲染） H2 / H3 / 表格 / 列表 / 图片 代码块 / 内链 / 加粗... |  |  | 🟠 MoonX推广位 （运营配置 Banner） |
| ❓ FAQ（折叠式） ▶ Q: 问题1? ▶ Q: 问题2? |  |  |  |
| [ Compare on MoonX → ] |  |  |  |
| 底部相关文章（横排3篇）：[卡片1] [卡片2] [卡片3] |  |  |  |

| 页面元素 | 前端功能逻辑 | 数据调用逻辑 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO Meta（SSR） | Title: {文章SEO标题} ¦ MoonX（≤60字符） Canonical精确指向自身 og:title / og:description / og:image | SSR: GET /api/articles/{slug} 必须SSR，不可CSR | canonical必须精确，防重复 |
| 面包屑 | MoonX > Learn > Prediction > {标题}，每级可点击 | 前3级写死，最后一级取CMS h1_title | BreadcrumbList Schema必须注入 |
| 文章正文 | Markdown渲染：H2/H3/表格/列表/图片/内链 | CMS富文本字段，SSR渲染 | 图片必须有alt；内链用相对路径 |
| 目录TOC | 自动提取H2/H3，点击锚点，右侧sticky，随滚动高亮 | 前端解析，不调用后台 | 移动端收起 |
| FAQ模块 | 折叠式Q&A，每篇最多10条 | CMS: FAQ列表（question+answer），SSR渲染 | FAQPage Schema必须注入 |
| CTA模块 | "Compare {关键词} markets on MoonX →" | CMS: cta_text + cta_url | 文章内最多出现2次 |
| 相关文章 | 右侧3篇+底部横排3篇 | CMS: GET /api/articles?tag=…&exclude={slug}&limit=3 |  |

5.1.3 【Meme学院】REQ-03 / REQ-04

复用预测学院同等结构（列表页+详情页），差异项如下：

📐  线框图：Meme学院 列表页

URL: /en/moonx/learn/meme/

| 面包屑：MoonX > Learn > Meme学院 |  |  |
| --- | --- | --- |
| H1: Meme Coin Academy Your complete guide to meme coins on Solana |  |  |
| 分类 Tab：All / Beginner / Advanced / Token Guide / Strategy |  |  |
| ⭐ 精选文章（大卡置顶） [封面图] 文章标题 / 摘要 / 日期 / 阅读时间 |  |  |
| 文章卡片 [封面] 标题 日期 | 文章卡片 [封面] 标题 日期 | 文章卡片 [封面] 标题 日期 |
| 分页：← 1 2 3 ... → |  |  |

| 对比项 | 预测学院 | Meme学院 |
| --- | --- | --- |
| URL 前缀 | /en/moonx/learn/prediction/ | /en/moonx/learn/meme/ |
| H1（列表页） | Prediction Market Academy | Meme Coin Academy |
| CMS分类参数 | category=prediction | category=meme |
| CTA文案（详情页） | Compare on MoonX → | See {TOKEN} prediction odds on MoonX → |

5.2 程序化SEO页面

5.2.1 【预测市场事件指南页】REQ-05

路径：/en/moonx/guide/prediction/{event-slug}    |    示例：/en/moonx/guide/prediction/will-trump-win-2026-midterms

目标关键词：how to bet on {event} / {event} prediction market odds

触发条件：Polymarket Vol ≥ $100K 或 Kalshi Vol ≥ $50K 的热门市场自动生成页面

📐  线框图：预测市场事件指南页（程序化）

URL: MoonX > Guide > Prediction > {事件名称}

| 面包屑：MoonX > Guide > Prediction > {事件名称} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H1: {事件名称}: Prediction Market Odds & How to Bet |  |  | 📊 当前赔率卡片（SSR快照） YES ████████░░ 72% NO ██░░░░░░░░ 28% ───────────── Polymarket Vol: $2.1M Kalshi Odds: 70% |
| 📌 事件背景介绍（2~3段，程序化模板+变量） |  |  | [ Bet on MoonX → ] |
| 📋 如何参与（3步） ① 访问 MoonX ② 搜索市场 ③ 选方向下注 |  |  | 相关市场（3个） 🎯 {相关市场1} 🎯 {相关市场2} |
| 📊 平台赔率对比表 Polymarket vs Kalshi（手续费/流动性/赔率） |  |  |  |
| ❓ FAQ（程序化3~5条：截止日期/如何交易/赔率来源） |  |  |  |

| 页面元素 | 前端功能逻辑 | 数据调用逻辑 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO Meta | Title: {事件}: Prediction Market Odds ¦ MoonX Meta含赔率数字，提升CTR | SSR，每日重新生成 | Meta包含赔率数字 |
| 赔率卡片 | YES%/NO%进度条；Polymarket+Kalshi赔率；Volume | SSR快照；CSR每60秒刷新 | SSR保证Google爬到初始赔率 |
| 如何参与 | 固定3步模板带MoonX跳转 | 前端写死 |  |
| 平台赔率对比 | 表格：平台/赔率/手续费/流动性 | SSR+CSR实时更新 |  |
| FAQ | 程序化3~5条 | 模板+变量，SSR，FAQPage Schema注入 |  |

| 准入条件 | 规则 |
| --- | --- |
| 最低Volume | Polymarket ≥ $100K 或 Kalshi ≥ $50K |
| 截止日期 | 市场截止日期 > 当前日期 |
| 已结束市场 | 结束 >30天 → 自动加noindex |

5.2.2 【美股预测页】REQ-06

路径：/en/moonx/markets/stocks/{ticker}    |    目标关键词：{TICKER} prediction market odds / {TICKER} Polymarket

📐  线框图：美股预测页（程序化）

URL: MoonX > Markets > Stocks > {TICKER}

| 面包屑：MoonX > Markets > Stocks > {TICKER} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H1: [TSLA图标] Tesla (TSLA) Prediction Market Odds |  |  | 实时数据卡片（SSR快照） $399.24 +0.14% ───────────── 市值: $1.28T 52W高: $488.54 |
| 公司简介（2句话） Tesla, Inc. designs and manufactures electric vehicles... |  |  | 分析师预测 平均目标价: $396.15 评级: Hold（30人） |
| Polymarket 相关市场列表（SSR+CSR刷新） • Will TSLA > $400 by Q2? YES 45% Vol:$890K • TSLA Q1 earnings beat? YES 38% Vol:$450K |  |  | [ Bet on TSLA on MoonX → ] |
| 📋 如何参与（3步） ① 访问MoonX ② 搜索TSLA ③ 选择市场下注 |  |  |  |
| ❓ FAQ Is it legal to bet on TSLA? / Current odds? |  |  |  |

| 页面元素 | 前端功能逻辑 | 数据调用逻辑 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO Meta | Title: {公司名}({TICKER}) Prediction Market: Polymarket Odds ¦ MoonX | SSR，每日重新生成 |  |
| 实时股价卡片 | 当前股价/涨跌幅/市值 | SSR快照；CSR: Yahoo Finance实时刷新 |  |
| Polymarket市场列表 | 名称/YES%/Volume/截止日期；点击跳MoonX | SSR: Polymarket API搜{TICKER}；CSR每30分钟更新 |  |
| 分析师预测 | 平均目标价/评级/人数；与预测市场赔率对比 | Yahoo Finance API或后台手动配置 | 差异化内容 |
| FAQ | Is it legal to bet? / Current odds? | 模板+变量，FAQPage Schema |  |

Phase 1 支持股票：TSLA · GOOGL · AAPL · MSFT · NVDA · META · AMZN · SPY（共8个）

5.2.3 【Meme代币预测页】REQ-07

路径：/en/moonx/guide/buy/{token-slug}    |    目标关键词：{TOKEN} price prediction / {TOKEN} Polymarket odds

⚠️ 策略：不与 Binance/Coinbase 正面竞争"how to buy"，定位为 {TOKEN} 预测市场赔率 + MoonX 下注引导。

📐  线框图：Meme代币预测页（程序化）

URL: MoonX > Guide > Buy > {TOKEN}

| 面包屑：MoonX > Guide > Buy > {TOKEN} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H1: 🐸 PEPE: Price Prediction & Polymarket Odds |  |  | 价格快照（SSR） $0.0000123 +12.3% ───────────── 市值: $1.2B |
| 代币简介（2句话） |  |  | 预测市场赔率卡片 Will PEPE reach ATH? YES 23% / NO 77% |
| 📈 价格预测（程序化，基于技术指标） 看涨 ↑ / 中性 → / 看跌 ↓ |  |  | [ Bet on PEPE on MoonX → ] |
| 🎯 预测市场赔率（Polymarket相关市场） Will PEPE reach ATH? YES 23% / NO 77% |  |  |  |
| 🛒 如何在MoonX下注（3步） |  |  |  |
| 📌 购买参考（3主流平台，nofollow） |  |  |  |
| ❓ FAQ: What is PEPE? / Will PEPE go up? |  |  |  |

| 准入条件 | 规则 |
| --- | --- |
| 最低市值 | ≥ $10M |
| 预测市场关联 | 近7日有Polymarket/MoonX相关市场，或CoinGecko日均交易量≥$1M |
| 下架规则 | 已rug / 停止交易>30天 → 加noindex |

5.2.4 【热门榜单页】REQ-08

路径：/en/moonx/markets/trending/{category}    |    目标关键词：top prediction markets {category} / trending prediction markets today

📐  线框图：热门榜单页（程序化）

URL: /en/moonx/markets/trending/{category}

| 面包屑：MoonX > Markets > Trending > {分类} |  |
| --- | --- |
| H1: Top {分类} Prediction Markets Today 更新时间：Mar 13, 2026, 18:00 UTC · 每30分钟更新 |  |
| 分类 Tab：[ All ] Crypto Politics Sports Stocks Science （每个Tab为独立URL） |  |
| 市场标题（事件名称） YES ████████░░ 68% Vol: $2.1M · 截止 Jun 30 来源：[Poly] [Kalshi] [ Bet on MoonX → ] | 市场标题（事件名称） YES ████████░░ 68% Vol: $2.1M · 截止 Jun 30 来源：[Poly] [Kalshi] [ Bet on MoonX → ] |
| 市场标题（事件名称） YES ████████░░ 68% Vol: $2.1M · 截止 Jun 30 来源：[Poly] [Kalshi] [ Bet on MoonX → ] | 市场标题（事件名称） YES ████████░░ 68% Vol: $2.1M · 截止 Jun 30 来源：[Poly] [Kalshi] [ Bet on MoonX → ] |
| SEO 描述段落（200字，SSR渲染，每日重新生成） 相关文章推荐 → 内链到预测学院 |  |

| 页面元素 | 前端功能逻辑 | 数据调用逻辑 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO Meta | Title: Top {分类} Prediction Markets Today ¦ MoonX | SSR生成，每日重新构建 | Meta含当日日期，提升新鲜度 |
| 分类Tab | All/Crypto/Politics/Sports/Stocks/Science，每个为独立URL | URL路径切换 | 每个分类独立SEO页面 |
| 市场卡片列表 | 名称/YES%进度条/Volume/截止/来源图标；Top 20；按Volume降序 | SSR: MoonX聚合API；CSR每30分钟更新 | SSR保证Google爬到初始数据 |
| SEO描述段落 | 200字，覆盖核心关键词，含当日热门市场名称和赔率 | AI+模板自动生成，SSR渲染 |  |
| 相关文章 | 内链到预测学院相关文章 | CMS API按tag=prediction取3篇 |  |

5.2.5 【Token价格页】SSR改造

路径：/en/moonx/solana/token/{contract}（现有页面改造）    |    目标关键词：{TOKEN} price / {TOKEN} chart

| 改造项 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 渲染方式 | CSR（Google无法爬取） | SSR + CSR 混合 |
| Title | 无 | {TOKEN} Price Today: ${price} ¦ MoonX |
| Meta Description | 无 | {TOKEN} is ${price}, market cap ${mcap}. View real-time chart and prediction market odds on MoonX. |
| H1 | 无 | {TOKEN NAME} ({TICKER}) Price |
| Schema | 无 | FinancialProduct Schema + BreadcrumbList Schema |
| Sitemap | 未收录 | 满足准入条件自动加入 sitemap_moonx_tokens.xml |

| Token准入指标 | 最低门槛 |
| --- | --- |
| LP 流动性 | ≥ $5,000 |
| Holders 持有地址 | ≥ 100 |
| 上线时间 | ≥ 48小时 |
| 日均交易量 | ≥ $1,000 |
| 日均交易笔数 | ≥ 50笔 |

5.3 后台管理工具

5.3.1 内容后台（CMS）  BE-01

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文章分类 | 下拉 | 是 | prediction / meme，决定URL前缀 |
| Slug (URL) | 文本 | 是 | 字母+连字符，已存在则报错 |
| H1 标题 | 文本 | 是 | ≤60字符 |
| SEO Title | 文本 | 是 | ≤60字符，超出红色告警 |
| Meta Description | 文本 | 是 | ≤155字符，超出红色告警 |
| 封面图 | 图片上传 | 是 | 自动alt=H1标题；推荐1200×630 |
| 文章正文 | 富文本 | 是 | Markdown/可视化双模式 |
| 发布日期 | 日期选择 | 是 | 默认当天，可改历史 |
| 作者 | 下拉 | 是 | 从用户列表选择 |
| Tags | 多选 | 否 | 用于相关文章推荐匹配 |
| FAQ列表 | 结构化 | 否 | 每条：question+answer；最多10条；FAQPage Schema自动注入 |
| CTA文案 | 文本 | 否 | 按钮文案 |
| CTA URL | 文本 | 否 | 跳转链接 |
| 状态 | 下拉 | 是 | 草稿 / 审核中 / 已发布 |

5.3.2 程序化模板配置  BE-02

| 配置项 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面类型 | 下拉 | 事件指南/美股/Meme/热门榜单 |
| 事件背景模板 | 富文本 | 含变量占位符：{事件名称} {截止日期} |
| 如何参与步骤 | 文本列表 | 固定3步，变量{MoonX链接} |
| FAQ模板 | 结构化 | 变量：{TOKEN} {TICKER} {事件名称} |
| 准入规则 | 数值输入 | Volume阈值/市值阈值/上线时间 |
| Noindex规则 | 数值输入 | 市场结束后多少天自动noindex（默认30天） |

5.3.3 Banner/CTA管理  BE-03

| 配置项 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 适用页面 | 多选 | 选择页面类型或具体URL |
| Banner图片 | 图片上传 | 推荐300×250，自动alt |
| 跳转链接 | 文本 | MoonX内部或外部链接 |
| 展示位置 | 下拉 | 右侧栏顶部/底部/文章内H2后 |
| 生效时间 | 日期范围 | 到期自动隐藏 |

5.4 SEO技术基础要求

| 要求项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| SSR渲染 | 所有SEO页面必须SSR渲染（Title/Meta/H1/正文/Schema），不可纯CSR | P0 |
| Canonical URL | 每页canonical精确指向自身，防重复内容 | P0 |
| Schema Markup | 内容页：Article+FAQPage+Breadcrumb；程序化页：FAQPage+Breadcrumb；Token页：FinancialProduct+Breadcrumb | P0 |
| Sitemap | 内容页→sitemap_moonx_articles.xml；Token页满足准入→sitemap_moonx_tokens.xml | P0 |
| noindex规则 | 已结束市场>30天/已rug Token/数据不完整页面加noindex | P1 |
| 图片alt | 所有图片必须有alt；封面图alt=H1标题 | P1 |
| 内链结构 | 文章详情页必须包含≥3条内链指向其他相关页面 | P1 |
| Core Web Vitals | LCP<2.5s；FID<100ms；CLS<0.1 | P2 |

六、验收标准

6.1 人工内容页面

访问 /en/moonx/learn/prediction/，页面SSR渲染，Title/Meta/H1正确

文章详情页：正文完整显示，TOC可点击跳转，FAQ可折叠展开

FAQPage Schema存在于HTML源码；Google Rich Results Test验证无错误

CTA按钮跳转到正确的MoonX市场页

CMS：新增文章→填写全字段→发布→页面可访问→Title/Meta/H1正确

CMS SEO Title超60字符时实时红色告警；Slug重复时报错

6.2 程序化页面

访问 /en/moonx/markets/stocks/TSLA，源代码包含TSLA相关Polymarket市场数据（SSR验证）

访问 /en/moonx/solana/token/{contract}，源代码包含Title, Meta, H1

sitemap_moonx_tokens.xml包含准入Token，不包含不合格Token

热门榜单页市场数据在30分钟内完成一次CSR更新

已结束30天市场页面包含 <meta name="robots" content="noindex">

程序化页面Title不含完全重复条目

6.3 后台工具

CMS可新增/编辑/发布文章，状态流转正常

定时发布：设置未来时间，到时自动上线，提前不可见

SEO Title超60字符实时红色告警；Slug重复报错阻止保存

Banner配置后前端对应页面正常展示

程序化模板修改后，下次生成正确应用新模板

文档版本：V1.0  ·  生成日期：2026-03-13  ·  需求负责人：Kelly  ·  下次迭代：CMS上线后允许架构调整

# 附录：PRD v1.1 补充说明（2026-03-13）

以下为代码审阅后补充的5项关键修改，已合并入正文对应章节，此处汇总展示。

## Fix 1 · Meme学院详情页线框图（REQ-04 补充）

原 REQ-03/04 章节仅有列表页线框图，缺失详情页。补充如下：

| Meme学院 详情页 /en/moonx/learn/meme/{slug} |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🍞 MoonX > Learn > Meme > {文章标题} |  |  |
| H1: {Meme Coin 文章标题} |  | 📌 赔率 / 数据小卡片 |
| [封面图 1200×630 alt=H1] |  | Polymarket 72% YES |
| 正文 Markdown 渲染区（H2/H3/表格/图片/内链） |  | Kalshi 68% YES |
| [TOC 目录 — sticky，随滚动高亮] |  | [ Trade on MoonX → ] |
| ❓ FAQ 折叠式（最多10条） |  | 相关文章 × 3 |
| [ See {TOKEN} odds on MoonX → ] CTA |  |  |
| ─── 底部相关文章（横排3篇）─── |  |  |
| [卡片1封面 / 标题 / 分类] |  | [卡片2] |
| [卡片3封面 / 标题 / 分类] |  |  |
| Article Schema + FAQPage Schema + BreadcrumbList Schema（注入 <head>） |  |  |

| 对比项 | 预测学院详情页 | Meme学院详情页 |
| --- | --- | --- |
| URL | /en/moonx/learn/prediction/{slug} | /en/moonx/learn/meme/{slug} |
| 右侧卡片 | 赔率对比（YES/NO） | 赔率卡片+Token价格快照 |
| CTA文案 | Compare on MoonX → | See {TOKEN} odds on MoonX → |
| Schema | Article+FAQPage+Breadcrumb | Article+FAQPage+Breadcrumb（一致） |

## Fix 2 · 程序化内容差异化策略（防 Google Helpful Content 惩罚）

风险：程序化页面（REQ-05/06/07）大量复用相同模板变量，Google 可能判定为"低价值、大规模自动生成内容"，触发 Helpful Content Update 降权。

必须做到"同一模板，内容有差异"：

| 页面类型 | 差异化内容来源 | 更新频率 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测事件指南 | AI生成事件背景（≥200词独立叙述）；引用维基百科/官方来源；结局更新后补写"Result"段落 | 每日更新赔率；事件结束后扩写 | CMS模板变量 + AI辅助填充 |
| 美股预测页 | 公司简介来自官方 SEC filings（每股独立段落）；个股分析师预测区别化 | 季报后更新基本面描述 | 财报数据 API |
| Meme Token页 | 每Token独立描述：合约地址/上线时间/流动性/Holder分布；社区情绪抓取 | 每日更新 | 链上数据API |

⚠️ 红线：同一个页面模板中，纯变量替换的页面数量 ≤ 500 页；超过须引入至少1处 AI 生成的独立段落。

## Fix 3 · 实时数据 API 失败降级策略（Graceful Degradation）

SSR 必须有兜底快照，API 故障时页面不能出现空字段或报错——否则 Google 爬到空内容会影响收录质量。

| 数据类型 | Cache TTL | API失败时显示 | 回退内容来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赔率（Polymarket/Kalshi） | 60秒 | 最后一次有效快照 + "as of {时间}"灰色注释 | Redis缓存 |
| 股价（美股预测页） | 15分钟 | 最后已知价格 + "delayed data" 标签 | Redis缓存 |
| Token价格（Meme页） | 5分钟 | 最后已知价格 + 时间戳 | Redis缓存 |
| 文章内容（CMS） | 无TTL（人工发布） | HTML静态文件 | CDN边缘缓存 |
| 热门榜单 | 30分钟 | 上次快照数据 + "updating..." badge | Redis缓存 |

⚠️ 技术要求：SSR 阶段必须先读 Redis；Redis miss → 调API；API fail → 读备用快照；备用快照超过 24h → 加 noindex 防止收录低质内容。

## Fix 4 · CMS 内容审核工作流

补充 5.3.1 CMS 字段中"状态"字段的完整流转规则（原PRD仅列草稿/审核中/已发布三态，流程未定义）。

| 状态 | 操作人 | 下一步 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 草稿 Draft | 编辑创建 | → 待审核 | 无限制 |
| 待审核 In Review | 编辑提交 | → 审核中（Lead/SEO主管接单） | 提交后4小时内必须接单 |
| 审核中 Reviewing | Lead/SEO主管 | → 已发布 或 已退回 | 接单后24小时内给出结论 |
| 已退回 Rejected | Lead/SEO主管 | → 编辑修改 → 再次待审核 | 退回必须附修改意见 |
| 已发布 Published | 系统自动/手动 | → 更新（进入草稿修改） | 发布后自动提交GSC索引 |
| 定时发布 Scheduled | 编辑设置 | → 到设定时间自动上线 | 发布后自动提交GSC索引 |

权限矩阵：编辑=创建草稿、提交审核、修改草稿；SEO主管=全部权限；产品/技术=只读查看。

## Fix 5 · 站点内链架构（Internal Link Architecture）

内链是将独立页面权重串联成集群的关键。必须强制执行最低内链数量，否则 Google 可能将页面视为孤立内容。

| 页面类型 | 必须包含的内链（最少数量） | 典型锚文字示例 |
| --- | --- | --- |
| 内容列表页（Pillar/Academy） | → 文章详情页 ×10+ → 相关程序化页 ×2 | "polymarket vs kalshi" "how to trade prediction markets" |
| 内容详情页（文章） | → 相关文章 ×3 → 相关程序化页 ×1 → MoonX Markets CTA ×1 | "Compare on MoonX →" "prediction market aggregator" |
| 程序化事件指南页 | → 内容详情页 ×2 → 其他事件指南页 ×2 → MoonX Markets ×1 | "how to trade prediction markets" "Polymarket vs Kalshi" |
| 程序化美股预测页 | → 相关事件指南页 ×2 → 内容文章 ×1 → MoonX Markets ×1 | "TSLA prediction market" "stock market odds" |
| 程序化Meme Token页 | → Meme学院文章 ×1 → 热门榜单页 ×1 → 相关Token页 ×2 | "how to buy meme coins" "trending meme coins" |
| 热门榜单页 | → 事件指南页 ×10+ → 内容文章 ×3 → MoonX Markets ×1 | 各市场名称锚文字 |

内链拓扑规则：
① 上层页面（列表/Pillar）优先获得外部反链，再通过内链向下分配权重
② 避免循环死链（A→B→A），内链必须是单向层级
③ 锚文字使用目标关键词，不使用"点击这里"等无意义文字

文档版本：V1.2  ·  更新日期：2026-03-13  ·  补充内容：Fix 1~5 已合并入正文

## 变更说明 (V1.1 → V1.2)

1. 新增 5.1.4：Meme 内容时效性管理策略（内容分级、更新频率、CMS过期提醒机制）

2. 新增 5.2.4b：Token 详情页扩展至11个工具模块（新增⑧价格趋势图、⑨DEX最优报价、⑩同类Meme对比、⑪社区规模追踪）

3. 新增 6.4：Meme 内容时效性验收标准

4. 更新 6.2：程序化页面验收新增11个工具和移动端折叠验收项

更新日期：2026-03-13 | 需求负责人：Kelly